## Slide 1
PRISME
Data Visus
Point projet et dernieres phases
Vendredi 17 avril 2026
Reunion de cloture
ORSG-CTPS et Cedric ATTICOT DIT RAVINO
Architecte Digital - Consultant partenaire N.O.V.I. Connected
MVP LIVRE
Cloture
30 avril 2026

## Slide 2
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
EQUIPE REUNIE
Les interlocuteurs du jour
Nous nous retrouvons pour faire le point, valider les corrections livrees et preparer la derniere ligne droite ensemble.
MJC
Dr. Marie-Josiane CASTOR
Directrice ORSG-CTPS
m-j.castor@ors-guyane.org
DECISIONNAIRE
NCR
Naissa CHATEAU REMY
Chargee d'etudes sante publique & epidemiologie
naissa.chateau@ors-guyane.org
JP
Jessy PAJOT
Equipe ORSG
ors-guyane.org
MID
Manuella IMOUNGA-DESROZIERS
Equipe ORSG
ors-guyane.org
MTD
Marie-Therese DANIEL
Equipe ORSG - en copie
ors-guyane.org
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
2 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 3
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
CHRONOLOGIE DU PROJET
Ce qu'on a fait ensemble depuis novembre 2025
Cinq jalons pour raconter un projet livre en temps et en heure, du cadrage a la reunion de cloture d'aujourd'hui.
1
25 nov. 2025
Cadrage du projet
Bon de commande N250219 signe. Definition du perimetre MVP.
2
Fev. 2026
MVP complet
Plateforme assemblee : 219 indicateurs, 14 thematiques, 8 ecrans.
3
2 avril 2026
Atelier de livraison
Presentation live aupres de l'equipe ORSG. Retours collectes.
4
7 avril 2026
Emails retours
Consolidation ecrite des 4 demandes d'amelioration.
5
17 avril 2026
Corrections livrees + cloture
Toutes les demandes integrees. Reunion de cloture aujourd'hui.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
3 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 4
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
VOLUMETRIE METIER
La plateforme en 4 chiffres qui comptent pour vous
Une plateforme pensee pour votre metier : chaque chiffre se traduit par un gain concret pour l'equipe ORSG.
219
indicateurs de sante publique
disponibles en un clic
14
thematiques couvertes
demographie, education, sante, pathologies, traumatismes, comportements
5
niveaux geographiques
commune, region, DOM, France hexagonale, France entiere
101
fichiers Excel deja generes
prets a importer dans Geoclip
Concretement : un rapport qui prenait plusieurs jours se prepare maintenant en quelques minutes.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
4 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 5
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
SCHEMA SIMPLE
Comment la plateforme va etre installee chez vous
Une installation sobre, sur votre infrastructure, accessible uniquement par vos equipes via votre reseau prive.
ETAPE 1
Equipe ORSG
Les utilisateurs autorises ouvrent la plateforme depuis leur poste de travail.
ETAPE 2
Reseau prive ORSG
Acces securise via le VPN ORSG. La plateforme n'est jamais exposee a internet.
ETAPE 3
Machine dediee ORSG
La plateforme PRISME est installee sur une machine virtuelle dans votre infrastructure.
Vos donnees ne sortent jamais de votre infrastructure.
Aucune transmission externe, aucun tiers heberge vos indicateurs. Maitrise complete cote ORSG.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
5 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 6
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
TOUTES LES DEMANDES LIVREES
Les retours de la reunion du 2 avril - statut
Cinq demandes formulees le 2 avril, confirmees par emails les 7 et 17 avril. Toutes integrees, testees, livrees.
RETOUR DU 2 AVRIL
STATUT
Retirer les taux des fichiers generes
PRISME les recalcule, seules les donnees brutes sortent.
LIVRE
Corriger l'intitule Suicide
Le libelle est desormais coherent sur toutes les pages.
LIVRE
Permettre l'import de fichiers hors MOCA
Vos jeux de donnees externes sont acceptes directement.
LIVRE
Rendre toutes les thematiques accessibles
Les 219 indicateurs du referentiel sont selectionnables.
LIVRE
Passer les comptes en administrateur
4 comptes : Dr. Castor, Naissa, Jessy, Manuella.
LIVRE
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
6 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 7
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
PRIORITE METIER
Le cap prioritaire : le rapport Traumatismes de fin mai
Trois familles de donnees pour un rapport que vous generez en quelques clics.
Accidents de la route
SOURCE
Base officielle du Ministere de l'Interieur
ANNEES COUVERTES
2019 a 2024
Recupere automatiquement
Noyades
SOURCE
Sante Publique France
ANNEES COUVERTES
2003 a 2021 integres
2022-2024 a fournir par l'ORSG
Suicide
SOURCE
INSERM
ANNEES COUVERTES
2019 a 2023
Deja integre
Vous generez le rapport Traumatismes en quelques clics.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
7 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 8
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
HORS CONTRAT INITIAL
Ce que nous avons livre en plus, gratuitement
Fonctionnalites non prevues au bon de commande, ajoutees pour livrer une plateforme a la hauteur de vos ambitions.
FONCTIONNALITE
VALEUR ESTIMEE
STATUT
Application web complete (8 pages, interface moderne)
12 000 EUR
OFFERT
Authentification a double facteur (code email)
2 500 EUR
OFFERT
Gestion des utilisateurs avec roles
2 000 EUR
OFFERT
Systeme de tickets / support integre
1 500 EUR
OFFERT
Pipeline Open Data automatise (INSEE, CAF, IRCOM, Min. Interieur, INSERM-CepiDc)
5 500 EUR
OFFERT
Documentation complete (utilisateur, administrateur, technique)
1 500 EUR
OFFERT
Total valeur offerte : environ 25 000 EUR HT
GESTE VOLONTAIRE
Geste volontaire de N.O.V.I. Connected pour la qualite du livrable.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
8 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 9
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
DERNIERE LIGNE DROITE
Roadmap fin de projet - d'ici fin avril 2026
Quatre jalons tres resserres pour fermer proprement le MVP et remettre la plateforme.
Jalon 1
Semaine du 21 avril
Recette fonctionnelle conjointe
Avec Dr. Castor, Naissa et Cedric : validation des corrections livrees sur vos jeux de donnees reels.
Jalon 2
Semaine du 28 avril
Mise a disposition de la machine ORSG
Votre prestataire technique prepare la machine dediee sur laquelle la plateforme sera installee.
Jalon 3
29-30 avril
Installation et connexion VPN
Installation de la plateforme sur la machine ORSG, raccordement au reseau prive de l'observatoire.
Jalon 4
Vendredi 30 avril
Remise officielle et cloture
Transfert complet, acces admins remis, cloture administrative du MVP.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
9 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 10
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
PRISE EN MAIN
Formation utilisateurs - planning propose
Une session de prise en main, collective, a distance, pour demarrer en confiance.
LA SESSION
INTERVENANT
Cedric ATTICOT DIT RAVINO
FORMAT
A distance (visio)
DUREE
Environ 2 heures
PUBLIC
L'ensemble de l'equipe ORSG
Disponible a partir du lundi 4 mai 2026
Tous les jours ouvres SAUF les mercredis
3 CRENEAUX PROPOSES AU CHOIX
1
Lundi 4 mai
Heure de Paris
14h00
2
Jeudi 7 mai
Heure de Paris
10h00
3
Mardi 12 mai
Heure de Paris
14h00
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
10 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 11
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
PRESTATION EN DIRECT
Pour aller plus loin : deploiement sur infrastructure ORSG
Installation de la plateforme sur votre machine, cle en main. Prestation realisee par Cedric ATTICOT DIT RAVINO en direct (hors perimetre N.O.V.I. Connected).
FORFAIT DEPLOIEMENT
6 500
EUR HT
5 jours ouvres
Facture par Cedric ATTICOT DIT RAVINO
Tarif indicatif - negociable
Inclus dans le forfait
OK
Audit de la machine fournie par ORSG
Verification de la conformite avant installation
OK
Installation de la plateforme
Configuration complete sur votre machine
OK
Configuration VPN et certificat de securite
Acces securise depuis vos postes
OK
Sauvegardes quotidiennes automatiques
Protection des donnees, restauration testee
OK
Transfert complet de la documentation
Utilisateur, administrateur, technique
OK
Formation de l'administrateur ORSG
3h en visio sur l'environnement cible
OK
Garantie 60 jours
Correctifs inclus post-deploiement
Tarif a negocier en fonction du perimetre final et des contraintes infrastructure ORSG.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
11 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 12
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
CONTINUITE DE SERVICE
Maintenance annuelle - 3 formules au choix
Toutes les formules sont facturees par Cedric ATTICOT DIT RAVINO en direct. Tarifs indicatifs, negociables dans le cadre d'un engagement pluriannuel.
ESSENTIELLE
3 600
EUR HT / an
soit 300 EUR HT / mois
Maintien en condition operationnelle
Correctifs et mises a jour de securite
Sauvegardes supervisees
3 h d'evolutif par mois
Support email sous 72 h ouvrees
STANDARD
RECOMMANDEE
7 200
EUR HT / an
soit 600 EUR HT / mois
Tout l'Essentielle
8 h / mois (cumulables sur trimestre)
Revue trimestrielle
Support email sous 48 h
Integration de nouvelles sources Open Data
ETENDUE
14 400
EUR HT / an
soit 1 200 EUR HT / mois
Tout la Standard
18 h / mois
Support telephonique + SLA 24 h ouvrees
Revue mensuelle
1 journee sur site par an
Toutes les formules sont reconductibles tacitement, resiliables a 90 jours.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
12 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 13
ORSG-CTPS | Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRISME / Data Visus
SI PAS D'ENGAGEMENT ANNUEL
Support a la carte
Pour une utilisation occasionnelle, sans souscrire a une formule annuelle : trois options flexibles, facturees par Cedric ATTICOT DIT RAVINO.
TJM Architecte Digital
950
EUR HT / jour
Intervention minimum 4 heures (475 EUR HT)
Pack 10 heures prepaye
1 100
EUR HT
Valable 12 mois a compter de l'achat
Delai d'intervention
5
jours ouvres
En best-effort selon disponibilite
Tarifs indicatifs HT - negociables selon volume et engagement.
PRISME / ORSG - Point projet - 17 avril 2026
13 / 14
C. Atticot dit Ravino

## Slide 14
Merci pour votre confiance.
Rendez-vous le 30 avril pour la livraison finale.
ORSG-CTPS
Dr. Marie-Josiane CASTOR
Directrice ORSG-CTPS
m-j.castor@ors-guyane.org
Naissa CHATEAU REMY
Chargee d'etudes sante publique & epidemiologie
naissa.chateau@ors-guyane.org
Observatoire Regional de la Sante de Guyane
PRESTATAIRES
N.O.V.I. Connected
Prestataire du MVP (BDC N250219)
contact@novi-connected.fr
Cedric ATTICOT DIT RAVINO
Architecte Digital - Consultant partenaire N.O.V.I.
cedric.atticot@live.fr
+33 6 50 75 43 89
Deploiement, maintenance, support : facturation directe
PRISME / Data Visus - Point projet et dernieres phases - 17 avril 2026